《长垣市政府投资项目土方管理办法》

（征求意见稿）政策解读

一、起草原因

为贯彻上级政策要求，避免当前政府投资项目因出现土方供需信息不对称、主体责任缺失、统筹协调机制缺位导致的项目重复计费、财政资金损失浪费等问题的发生，通过制定本地管理办法，明确建设单位主体责任、行业主管部门监管责任、属地政府统筹责任，形成闭环管理体系，能够有效推动土方资源集约化利用，为我市经济高质量发展提供资源要素保障。

二、起草依据

根据新乡市人民政府办公室出台的《新乡市人民政府办公室关于加强政府投资项目土方管理的通知》制定本办法。

三、主要内容

当前政府投资项目普遍存在土方供需信息不对称，土方资源信息共享机制不健全（如A项目弃土堆积、B项目高价外购），还有部分项目因土方调配不当造成工期延误等问题。为了规范政府投资项目土方管理，提高资源利用效益，确保土方合理处置、有效利用，亟需通过统一管理实现资源集约利用。

（一）全流程闭环管理机制。一是事前统筹，由市资规局统筹全市土方供需信息（包括土方量、类型、处置时限等），并将政府投资项目实施中产生的土方信息通过市政府门户网站的土方信息发布专栏予以公布、更新，有土方需求的项目单位根据已公布土方信息，能够合理调运土地，实现供需精准匹配；二是事中监管，项目建设（主管）单位需在开工前20日向市资规局报备土方数据并动态更新，城管局通过GPS定位、视频监控等技术手段，对运输车辆密闭性、行驶轨迹全程追踪，严查抛洒滴漏；三是事后验收，审计、财政、发改等部门将土方处置资金纳入项目结算审计，审核预算并监督资金使用。加强财政资金、上级政策资金使用的监督管理，保障资金安全高效运行。对擅自处置土方、虚报数据等行为采取暂停拨款、纳入信用黑名单等处罚。

（二）分类处置与资源化利用。一是政府项目间调配，富余土方可采用无偿调拨方式予以解决；二是市场化交易机制，政府与民间项目的土方需求和供应，应采取市场化交易方式进行。对于政府项目产生的土方售卖的，由资规局将收入缴入市财政指定账户。

（三）预期实施成效。通过建立土方供需信息共享机制、全流程监管体系，促进政府项目间富余土方无偿调拨和政企合作项目市场化交易，实现土方资源高效循环利用，减少外购弃土依赖，提升财政资金使用效益，同时也能够规范参建单位操作流程，防范违规处置风险。